CAHIER DES CHARGES

Application Numérique de Localisation
des Lieux de Vote

République du Congo

Élections Législatives et Locales 2027

Version 1.0 — Septembre 2026

# Table des Matières

1. Contexte et Présentation du Projet

2. Problématique

3. Objectifs

4. Périmètre du Projet

5. Fonctionnalités Détaillées

6. Exigences Fonctionnelles

7. Exigences Non Fonctionnelles

8. Architecture Technique

9. Modèle de Données

10. Parties Prenantes

11. Plan de Projet

12. Estimation Budgétaire

13. Risques et Mitigations

14. Critères de Recette

15. Livrables Attendus

16. Annexes

# 1. Contexte et Présentation du Projet

À l'approche des prochaines élections législatives et locales prévues en République du Congo en 2027, l'accès rapide et fiable à l'information électorale constitue un enjeu important pour faciliter la participation des citoyens.

L'affectation des électeurs aux bureaux de vote peut être difficile à retrouver, notamment dans les grandes agglomérations où les quartiers évoluent, où les populations se déplacent et où plusieurs bureaux de vote peuvent être regroupés dans un même centre.

Les autorités électorales ont identifié la fiabilité des listes électorales et l'affectation des électeurs parmi les sujets nécessitant des travaux préparatoires.

## 1.1 Vision du Projet

À terme, l'application pourrait devenir une plateforme nationale d'information et d'orientation électorale, permettant aux citoyens de retrouver facilement les informations relatives à leur participation au processus électoral, tout en maintenant une séparation claire entre information électorale et communication politique.

# 2. Problématique

De nombreux électeurs peuvent rencontrer des difficultés pour déterminer :

Leur centre de vote

Leur bureau de vote

L'adresse ou la localisation exacte du lieu de vote

Le quartier ou la circonscription électorale correspondante

L'itinéraire pour se rendre au lieu de vote

Les informations relatives à leur inscription électorale

Cette situation peut entraîner des déplacements inutiles, des erreurs d'orientation ou des difficultés le jour du scrutin.

# 3. Objectifs

## 3.1 Objectif Général

Faciliter l'accès des citoyens à leur lieu de vote en République du Congo grâce à une plateforme numérique de recherche et de géolocalisation des bureaux de vote.

## 3.2 Objectifs Spécifiques

Rechercher son lieu de vote à partir de ses informations électorales

Identifier son centre et son bureau de vote

Visualiser le lieu de vote sur une carte

Obtenir l'adresse et les informations pratiques du centre de vote

Obtenir un itinéraire pour se rendre au lieu de vote

Effectuer une recherche par département, commune, arrondissement, quartier ou circonscription

Consulter la liste des centres et bureaux de vote disponibles

Recevoir les informations électorales importantes publiées par les autorités compétentes

Utiliser l'application sur téléphone, tablette ou ordinateur

Bénéficier d'une interface simple, y compris pour les utilisateurs ayant peu d'expérience avec les outils numériques

# 4. Périmètre du Projet

## 4.1 Inclus dans le périmètre

Application mobile (iOS et Android)

Application web responsive

Système de gestion des données électorales

Interface de recherche et de géolocalisation

Système de notification push

Dashboard d'administration

Intégration avec les données officielles

## 4.2 Hors périmètre

Système de vote électronique

Gestion des campagnes électorales

Comptage ou publication des résultats

Système d'authentification biométrique

# 5. Fonctionnalités Détaillées

## 5.1 Module de Recherche

Permet aux électeurs de rechercher leur lieu de vote en saisissant leurs informations personnelles (nom, numéro d'inscription, adresse).

## 5.2 Module de Géolocalisation

Affiche le lieu de vote sur une carte interactive avec l'adresse complète et les informations pratiques.

## 5.3 Module d'Itinéraire

Calcule et affiche le meilleur itinéraire depuis la position de l'utilisateur jusqu'au lieu de vote.

## 5.4 Module de Notification

Envoie des notifications push avec les informations électorales importantes (dates, modifications, conseils).

## 5.5 Module d'Administration

Permet aux administrateurs de gérer les données électorales, de publier des informations et de suivre l'utilisation de l'application.

# 6. Exigences Fonctionnelles

| ID | Exigence | Priorité | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| EF-001 | Recherche par nom | Must Have | L'utilisateur peut rechercher par nom et prénom |
| EF-002 | Recherche par numéro | Must Have | Recherche par numéro d'inscription électorale |
| EF-003 | Affichage carte | Must Have | Affichage du lieu de vote sur une carte interactive |
| EF-004 | Itinéraire | Must Have | Calcul d'itinéraire vers le lieu de vote |
| EF-005 | Recherche géographique | Must Have | Recherche par département, commune, quartier |
| EF-006 | Liste bureaux de vote | Should Have | Affichage de la liste complète des bureaux |
| EF-007 | Notifications | Should Have | Envoi de notifications push |
| EF-008 | Mode hors ligne | Could Have | Accès aux données en mode hors ligne |
| EF-009 | Multi-langue | Could Have | Support du français et des langues locales |
| EF-010 | Accessibilité | Must Have | Conforme aux normes d'accessibilité |

# 7. Exigences Non Fonctionnelles

| Catégorie | Exigence | Critère Mesurable |
| --- | --- | --- |
| Performance | Temps de réponse | < 3 secondes pour toute requête |
| Performance | Disponibilité | 99.5% durante les périodes électorales |
| Sécurité | Authentification | OAuth 2.0 / JWT |
| Sécurité | Chiffrement | TLS 1.3 pour toutes les communications |
| Sécurité | Protection données | Conformité RGPD |
| Scalabilité | Utilisateurs simultanés | Support de 100 000 utilisateurs simultanés |
| Compatibilité | Navigateurs | Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions) |
| Compatibilité | Mobile | iOS 14+, Android 10+ |
| Ergonomie | Navigation | Accès au résultat en < 3 clics |
| Ergonomie | Temps d'apprentissage | < 5 minutes pour un nouveau utilisateur |

# 8. Architecture Technique

## 8.1 Architecture Générale

L'application suit une architecture 3-tiers séparant la présentation, la logique métier et les données.

| Couche | Technologies | Description |
| --- | --- | --- |
| Frontend Mobile | React Native / Flutter | Application mobile cross-platform |
| Frontend Web | React.js / Vue.js | Application web responsive |
| API Gateway | Nginx / Kong | Routeur et gestion des requêtes |
| Backend | Node.js / Python (Django) | Logique métier et API REST |
| Base de données | PostgreSQL + PostGIS | Stockage et géolocalisation |
| Cache | Redis | Optimisation des performances |
| Cartographie | OpenStreetMap / Mapbox | Affichage cartographique |

## 8.2 Infrastructure

Hébergement : Cloud (AWS / Azure / GCP) ou datacenter local

CI/CD : GitLab CI / GitHub Actions

Monitoring : Prometheus + Grafana

Logs : ELK Stack

# 9. Modèle de Données

Le modèle de données principal comprend les entités suivantes :

| Entité | Attributs Principaux | Description |
| --- | --- | --- |
| Departement | id, nom, code | Division administrative de niveau 1 |
| Commune | id, nom, code, dept_id | Division administrative de niveau 2 |
| Quartier | id, nom, commune_id | Division administrative de niveau 3 |
| CentreVote | id, nom, adresse, lat, lng, commune_id | Centre de regroupement des bureaux |
| BureauVote | id, numero, centre_id, circonscription | Bureau de vote individuel |
| Electeur | id, nom, prenom, matricule, bureau_id | Inscription électorale |
| Circonscription | id, nom, type, departement_id | Zone électorale |

# 10. Parties Prenantes

| Partie Prenante | Rôle | Intérêt | Influence |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorités Électorales | Donneur d'ordre, fournisseur de données | Très Élevé | Élevée |
| Citoyens / Électeurs | Utilisateurs finaux | Très Élevé | Moyenne |
| Équipe Développement | Conception et réalisation | Élevé | Élevée |
| Gouvernement | Supervision et validation | Élevé | Très Élevée |
| Opérateurs Télécom | Partenaires de diffusion | Moyen | Moyenne |
| Société Civile | Vigilance et retour d'expérience | Moyen | Faible |

# 11. Plan de Projet

| Phase | Durée | Livrables | Jalons |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 : Analyse | Mois 1-2 | Cahier des charges, spécifications | Validation du CDC |
| Phase 2 : Conception | Mois 2-3 | Maquettes, architecture technique | Validation conception |
| Phase 3 : Développement | Mois 4-7 | Code source, API | Alpha testing |
| Phase 4 : Tests | Mois 8-9 | Rapports de tests, corrections | Validation tests |
| Phase 5 : Déploiement | Mois 10 | Application en production | Mise en service |
| Phase 6 : Maintenance | Mois 11+ | Support, évolutions | Suivi continu |

# 12. Estimation Budgétaire

| Poste | Coût Estimé (USD) | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Développement application | 80 000 - 120 000 | 40% |
| Infrastructure Cloud | 20 000 - 30 000 | 12% |
| Intégration cartographie | 15 000 - 25 000 | 10% |
| Tests et qualité | 15 000 - 20 000 | 8% |
| Formation et déploiement | 10 000 - 15 000 | 6% |
| Project Management | 20 000 - 30 000 | 12% |
| Marge imprévus (12%) | 20 000 - 30 000 | 12% |
| TOTAL ESTIMÉ | 180 000 - 270 000 | 100% |

# 13. Risques et Mitigations

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Données électorales incomplètes | Élevée | Élevé | Partenariat étroit avec autorités électorales |
| Faible adoption par les citoyens | Moyenne | Élevé | Campagne de sensibilisation, interface intuitive |
| Cyberattaques | Moyenne | Très Élevé | Sécurité by design, audits réguliers |
| Retard de développement | Moyenne | Moyen | Méthodologie Agile, sprints courts |
| Problèmes de connectivité | Élevée | Moyen | Mode hors ligne, optimisation réseau |
| Changements réglementaires | Faible | Élevé | Veille juridique, architecture modulaire |

# 14. Critères de Recette

Les critères de recette suivants devront être validés avant la mise en production :

| Critère | Condition de Validation | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Recherche fonctionnelle | 95% des recherches retournent un résultat correct | Must |
| Temps de réponse | < 3 secondes pour 95% des requêtes | Must |
| Disponibilité | 99.5% sur une période de test de 7 jours | Must |
| Ergonomie | Satisfaction utilisateur > 80% en test usability | Should |
| Sécurité | Pas de vulnérabilité critique identifiée | Must |
| Multi-plateforme | Fonctionnel sur iOS, Android et web | Must |
| Accessibilité | Conforme WCAG 2.1 niveau AA | Should |

# 15. Livrables Attendus

Application mobile iOS et Android

Application web responsive

API REST documentée (Swagger)

Base de données électorale structurée

Dashboard d'administration

Documentation technique complète

Guide utilisateur

Plan de maintenance et support

Rapport de tests

Code source versionné (Git)

# 16. Annexes

## Annexe A : Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Bureau de vote | Lieu physique où un électeur exercé son droit de vote |
| Centre de vote | Ensemble des bureaux de vote regroupés dans un même lieu |
| Circonscription | Zone géographique délimitée pour une élection |
| Géolocalisation | Technique de localisation d'un objet sur Terre |
| Push Notification | Notification envoyée par le serveur à l'application |

## Annexe B : Références Légales

Constitution de la République du Congo

Code électoral de la République du Congo

Loi sur la protection des données personnelles

Règlement sur les élections législatives et locales