# NOTE DE PROPOSITION

# E-VOTE CONNECT — Plateforme intelligente d’inscription, d’identification et d’orientation électorale

# « Chaque électeur, un lieu de vote, une information fiable. »

# République du Congo — Élections législatives et locales 2027

| À attention de: | Monsieur le Ministre de l'Intérieur Ministère de l'Intérieur de la République du Congo |
| --- | --- |
| De: | [Porteur du projet / Cellule de conception E-VOTE CONNECT] |
| Date: | [à préciser] |
| Objet : | Proposition de mise en œuvre du projet E-VOTE CONNECT — application web de localisation des lieux de vote, initiative d'intérêt général à caractère strictement non commercial, en vue des élections législatives et locales de 2027 en République du Congo. |
| Réf. dossier : | Spécifications techniques v1.1, Backlog projet, Cahier des charges, Présentation E-VOTE CONNECT |

1. OBJET DE LA NOTE

La présente note propose au Ministère de l'Intérieur de retenir le projet E-VOTE CONNECT comme outil d'appui à l'information et à la mobilité des électeurs pour le cycle électoral 2027, et d'accorder son appui institutionnel et/ou son financement à son déploiement.

E-VOTE CONNECT n'est pas un projet commercial : il ne poursuit aucun objectif de lucrativité, ne monétise ni les données des électeurs, ni l'accès des citoyens au service. Il s'agit d'une infrastructure numérique d'intérêt général, proposée gratuitement aux citoyens, dont les besoins de couverture (hébergement, sensibilisation, mise à jour des données) doivent être couverts par des subventions, un partenariat public ou des contributions volontaires.

2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Les élections de 2027 mobiliseront plusieurs millions d'électeurs sur l'ensemble du territoire national. Or, l'accès à une information fiable sur le lieu de vote reste un point de friction :

Fragmentation de l'information : les listes d'inscription et la répartition des centres/bureaux ne sont pas toujours accessibles sous forme numérique, actualisée et interrogeable par le citoyen lui-même ;

Erreurs et déplacements inutiles : un électeur non informé de son affectation se présente au mauvais bureau, ou renonce à voter ;

Faiblesse de la couverture numérique : l'information électorale reste souvent portée par des canaux physiques (affichage, presse), peu adaptés aux usages mobiles ;

Charge pour les administrateurs : la gestion des inscriptions, des doublons de cartes d'identité et des affectations reste largement manuelle.

Conséquence directe : désorganisation le jour du scrutin, temps d'attente accru, frustration des électeurs et risque d'abstention par défaut.

3. LA PROPOSITION : LA PLATEFORME E-VOTE CONNECT

E-VOTE CONNECT est une application web responsive mobile-first (320 px → 2560 px), accessible (cible WCAG 2.1 AA), permettant à chaque citoyen de :

| N° | Fonctionnalité | Bénéfice citoyen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recherche du lieu de vote (nom, numéro d'inscription, adresse, filtres géographiques, auto-complétion) | Trouver son bureau en moins d'une seconde |
| 2 | Carte interactive des centres et bureaux (Leaflet + OpenStreetMap, géolocalisation) | Voir visuellement son lieu de vote et les plus proches |
| 3 | Itinéraire (marche, voiture, transport en commun ; distance et durée estimées) | Savoir comment s'y rendre et en combien de temps |
| 4 | Inscription électorale en 3 étapes avec vérification du n° de CNI (13 caractères) et anti-doublon | S'inscrire de façon fiable, sans double inscription |
| 5 | Vérification d'inscription préalable | Savoir en un instant si l'on est déjà inscrit |
| 6 | Notifications électorales (dates importantes, alertes de modification de bureau) | Ne manquer aucune information décisive |
| 7 | Back-office d'administration (statistiques, gestion des centres/électeurs, carte des centres colorée par affluence) | Piloter la registration en temps réel |

Stack technique: HTML5/CSS3/Tailwind/JavaScript — Leaflet/OpenStreetMap — Python 3.11+/Flask (JWT, CORS, rate limiting) — PostgreSQL 15+/PostGIS — Redis — Docker/Nginx. Architecture éprouvée, standardisée, sans dépendance à un service commercial propriétaire.

4. NATURE NON COMMERCIALE DU PROJET — ENGAGEMENTS

Le projet est déclaré non commercial et s'engage aux principes suivants :

1. Gratuité absolue pour les citoyens : Aucun abonnement, aucun frein à l'accès, aucune publicité.

2. Aucune monétisation des données : les données d'identification et d'inscription ne sont ni revendues, ni exploitées à des fins publicitaires ou commerciales.

3. Financement non commercial : les coûts de fonctionnement (hébergement, nom de domaine, campagnes de sensibilisation, mise à jour des référentiels) sont couverts par subventions, partenariat institutionnel ou contributions volontaires — jamais par la facturation des usagers.

4. Souveraineté et transparence : code documenté, architecture ouverte, exploitable par un opérateur public sans verrouillage propriétaire.

5. Conformité : traitement des données personnelles encadré, finalité limitée à l'information électorale, sécurisation (HTTPS/TLS 1.3, bcrypt, JWT, rate limiting).

6. Neutralité : l'outil est un service d'information, sans affiliation politique ni effet de propagande.

5. ÉTAT D'AVANCEMENT ET FAISABILITÉ

| Phase | Statut |
| --- | --- |
| Spécifications, backlog, architecture | Terminé (spécifications v1.1) |
| Frontend (recherche, carte, inscription, admin) | Livré |
| Backend API Flask (recherche, géolocalisation, itinéraire, notifications, inscription, admin) | Livré |
| Base de données (11 tables, migrations, seeds) | Prêt (bascule PostgreSQL à effectuer) |
| Documentation + presentation | Livré |
| Tests unitaires / intégration | En cours |
| Sécurisation (CORS restrictif, hashing, HTTPS) | Pré-requis de mise en production |
| Déploiement pilote | À venir |

Indicateurs techniques visés : chargement < 3 s, réponse API < 500 ms, recherche < 1 s, disponibilité 99,5 %, conformité WCAG 2.1 AA.

Faisabilité : le développement est terminé et documenté ; le passage du mode démonstration à la production consiste uniquement à brancher l'existant sur PostgreSQL/PostGIS (migrations et données initiales déjà produites). Le projet est donc à faible risque techniquement et maîtrisé en coût.

6. BÉNÉFICIAIRES ET IMPACT ATTENDU

Citoyens électeurs : information fiable, immédiate et gratuite sur leur lieu de vote, réduction des erreurs d'affectation et des déplacements inutiles ;

Autorité organisatrice / services électoraux : outil de pilotage des inscriptions (anti-doublon CNI, statistiques par centre, carte d'affluence),

Organisation du scrutin : fluidification du jour J, moins de litiges d'inscription, meilleure couverture de l'information officielle ;

Société civile et médias : canal citoyen neutre de diffusion de l'information électorale.

7. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE (FEUILLE DE ROUTE)

| Étape | Contenu | Horizon indicatif |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clôture des tests (unitaires, intégration, E2E) | Immédiat |
| 2 | Bascule PostgreSQL/PostGIS + durcissement sécurité (CORS, HTTPS, hashing) | Phase pilote |
| 3 | Alimentation des référentiels officiels (centres, bureaux, listes) avec l'autorité compétente | Pré-campagne |
| 4 | Déploiement pilote sur une ou deux localités + recueil de retours | [à préciser] |
| 5 | Déploiement national + campagne multicanale d'information des électeurs | Campagne 2027 |
| 6 | Suivi-évaluation et maintenance pendant la période électorale | Jusqu'au scrutin |

8. BESOINS D'ACCOMPAGNEMENT (HORS LOGIQUE COMMERCIALE)

Aucun retour sur investissement n'est recherché. Les besoins exprimés sont ceux d'une infrastructure d'intérêt général :

| Besoin | Nature |
| --- | --- |
| Hébergement serveur + nom de domaine (2026-2027) | Financement / partenariat technique |
| Mise à disposition des données officielles (centres, bureaux, listes) | Appui institutionnel |
| Campagne d'information et de sensibilisation des électeurs | Partenariat / mécénat |
| Maintenance et support pendant la période électorale | Ressources humaines |
| Éventuelle adaptation (offline léger, USSD/SMS, multilingue) | Évolution de périmètre |

9. INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de centres et bureaux de vote référencés (cible : couverture nationale) ;

Nombre de recherches d'itinéraire et de vérifications d'inscription ;

Taux de disponibilité de la plateforme (cible 99,5 %) ;

Nombre d'inscriptions validées sans doublon ;

Nombre de notifications diffusées et taux de lecture ;

accessibilité conforme WCAG 2.1 AA.

10. RISQUES MAJEURS ET MESURES D'ATTÉNUATION

| Risque | Mesure d'atténuation |
| --- | --- |
| Données officielles incomplètes ou non transmises | Engagement d'interlocuteur unique + calendrier d'alimentation dès la phase pilote |
| Connectivité limitée / usages sur mobile bas de gamme | Application légère (front statique, cache Redis), cible 3G, optimisation images |
| Attaques ou tentatives de fraude (inscription) | Vérification CNI 13 caractères + anti-doublon + rate limiting + JWT + HTTPS |
| Protection des données personnelles | Finalité unique, accès restreint (JWT), pas d'exploitation commerciale |
| Perte de confiance / perception politique | Neutralité affichée, transparence du code, communication factuelle |
| Panne au moment critique | Disponibilité 99,5 %, déploiement conteneurisé (Docker), plan de secours |

11. CONCLUSION ET DEMANDE

Le projet E-VOTE CONNECT est conçu, développé et documenté ; il reste à le tester, le sécuriser, l'alimenter en données officielles et le déployer. Sa nature non commerciale le rend directement adossable à une logique d'intérêt général : aucun bénéfice privé n'est recherché, seul l'intérêt des électeurs et la qualité de l'organisation électorale sont servis.

Il est demandé au Ministère de l'Intérieur :

1. de retenir E-VOTE CONNECT comme proposition d'outil d'appui au cycle électoral 2027 ;

2. d'appuyer son déploiement (appui institutionnel, mise à disposition des données, partenariat ou financement de l'hébergement et de la sensibilisation) ;

3. de désigner un interlocuteur pour engager la phase pilote dans les meilleurs délais.